DEGENZA DI ORL MAXILLO

La realizzazione del nuovo reparto di degenza di ORL e Maxillo Facciale rientra in un più ampio programma di ristrutturazione delle aree di degenza del blocco C, mirato al miglioramento del comfort alberghiero delle aree di degenza e di eliminazione delle camere a sei letti, finanziato con fondi propri dell’ASO S.Croce e Carle, che ha già visto il completamento della ristrutturazione dell’area di degenza di Chirurgia,  e che proseguirà con l’area ex Ortopedia.

I lavori hanno avuto inizio a fine 2011 e si sono conclusi ad  agosto 2013 con il trasferimento dell’attività sanitaria

Il nuovo reparto risponde ai requisiti di accreditamento del DPR 14.01.1997 sia come standard dimensionali che come dotazione impiantistica e locali accessori, per complessivi 25 posti letto (compreso Day Hospital) in 9 camere a 2, 3, 4 posti letto, sette delle quali dotate di servizio igienico annesso alla camera. Oltre alle camere di degenza  sono presenti:

- una sala visita, un locale refertazione e un deposito sporco;

- un locale medicinali e lavoro infermieri, due depositi materiali e attrezzature, servizi igienici per il personale, un locale per il bagno assistito all’interno del blocco servizi igienici per degenti, un locale lavapadelle ed un locale relax per gli operatori sanitari.

In particolare, l’intervento ha compreso l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- opere di natura edile per l’adeguamento delle aree alle nuove esigenze, la sostituzione dei serramenti esterni per rispondere alle norme in materia di risparmio energetico e di tutti i serramenti interni;

- l’inserimento di due nuovi gruppi bagno a servizio delle camere;

- rifacimento integrale dell’impianto di distribuzione dei gas medicali a partire dalle colonne dorsali esistenti;

- realizzazione impianto di climatizzazione in quattro camere di degenza;

- intero rifacimento degli impianti elettrici e similari e di rivelazione ed allarme antincendio.

Lavori progettati e diretti dal personale della S.C. Tecnico ASO S.Croce e Carle

Ditte esecutrici: S.AP.P. – Roma, Magaldi Techno – Salerno, Sinopoli S.r.l. – Pregnana Milanese, OTT Service – Novi Ligure; BODOIRA Serramenti – Torino, PICCOLOMINI S.r.l. – Torino