Lavori di realizzazione dei nuovi reparti di Terapia Intensiva Neonatale e di degenza di Ginecologia con adeguamento ai requisiti di accreditamento D.P.R. 14.01.1997.

DEGENZA DI ORTOPEDIA (GINECOLOGIA)

La realizzazione del nuovo reparto di degenza di Ginecologia rientra in un intervento di ristrutturazione del blocco C al piano quarto del presidio S.Croce, che comprende anche la nuova Terapia Intensiva Neonatale, e che comporta una spesa complessiva, oneri e arredi compresi, di € 2.550.000,00,  finanziati dallo Stato con fondi derivanti dal programma di investimenti art.20 Legge 67/88.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto  risale al  marzo 2012, l’inizio dei lavori è avvenuta nel giugno 2012, la ristrutturazione del reparto si è conclusa a gennaio 2014.

L’esecuzione dell’intervento è previsto in due fasi successive per consentire la continuazione delle attività sanitarie.

I lavori stanno attualmente proseguendo  nella manica nord del blocco C per realizzare il nuovo reparto di Terapia Intensiva Neonatale, il loro completamento è previsto a dicembre 2014 .

Il reparto terminato nella manica sud del blocco C (circa 740 mq), attualmente occupato dalla degenza di ORTOPEDIA,  risponde ai requisiti di accreditamento del DPR 14.01.1997 sia come standard dimensionali che come dotazione impiantistica e locali accessori, per complessivi 22 posti letto in camere tutte con servizio igienico annesso, da 2 posti letto oltre ad una camera da 1 ed una da 3 posti letto. Oltre alle camere di degenza (di cui una prevista per day-hospital) sono presenti:

- una zona in ingresso con una piccola area di attesa, una sala visita per esterni, un locale caposala e un deposito sporco;

- un locale medicinali e lavoro infermieri, una sala visita, tre depositi, servizi igienici per il personale, un locale per il bagno assistito, un locale lavapadelle ed un locale relax per gli operatori sanitari;

- il locale condizionamento della degenza di ginecologia trova collocazione nel sottotetto del blocco C.

In particolare, l’intervento ha compreso l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- opere di natura edile per l’adeguamento delle aree alle nuove esigenze, comprensive delle opere preliminari di smantellamento, realizzazione di nuove pavimentazioni, murature, tramezzature, segregazioni  e compartimentazioni REI, opere di rivestimento e finitura, la sostituzione di tutti i serramenti esterni per rispondere alle norme in materia di risparmio energetico;

- il rifacimento dei gruppi bagno , incluso l’adeguamento degli impianti di adduzione e scarico dell’acqua;

- rifacimento integrale dell’impianto di distribuzione dei gas medicali a partire dalle colonne dorsali esistenti;

- rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento a radiatori ;

- realizzazione impianto di climatizzazione ;

- intero rifacimento degli impianti elettrici e similari e di rivelazione ed allarme antincendio, dei sistemi di automazione e di allarme.

Grande attenzione è stata prestata alla scelta dei materiali ed alle colorazioni dei pavimenti e rivestimenti, in modo da creare un ambiente igienicamente rispondente alle esigenze sanitarie, ma contemporaneamente mirato a rispondere a criteri di umanizzazione delle aree di degenza; la caratterizzazione cromatica dei materiali  a pavimento e a parete  è stata dettata  dal  piano colori aziendale abbinato alla segnaletica di orientamento  per quanto riguarda le aree comuni,  e da specifici studi sul corretto utilizzo  dei colori nelle aree sanitarie e di degenza.

Responsabile del Procedimento (RUP) e Responsabile dei lavori: Ing. Giuseppe Stumpo

Progettazione:

- S.C. Tecnico ASO S.Croce e Carle – opere edili ed impianti elettrici

- Studio Progettazione e Consulenza (SPC – Cervere):  ingg. Amedeo Grosso e Gino Cervato, - impianti tecnologici

Direttore lavori e coordinatore sicurezza: Ing. Amedeo Grosso (SPC - Cervere)

Direttori operativi: geom. Fulvio MANZONE, p.i. Salvino PAPA, ing. Simone MERLO – Servizio Tecnico ASO S.Croce e Carle, Ing. Gino CERVATO (SPC - Cervere),

Collaudatore: ing. Luciano MONACO

Ditta esecutrice PISERCHIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Palmiro Togliatti, 11/2 - 65015 MONTESILVANO (PE);

Legale rappresentante: Sig. Roberto Piserchia

Responsabile tecnico cantiere: Geom. Federico ALIPRANDI